Георгий Францкевич, ИТ-Директор, компания Beepack

Клуб 4cio.ru, 23 октября 2007 года.

# "Документооборот как упорядочение и  автоматизация хаоса"

Мой опыт автоматизации документооборота показал – это одна из немногих, а может и единственная область ИТ, где можно автоматизировать хаос.

Как правило, в компаниях, которые осознают необходимость автоматизации документооборота, есть два варианта состояния дел.

Первый - нет никакого порядка, бизнес процессы не то что не прописаны, а  не осознаются либо никем, либо осознаются одним единственным человеком. В этом случае попытки описать бизнес процессы заканчиваются крахом – начало описания 5-6 процесса ознаменовывается изменением 1 и 3, и этот процесс никогда не сходится.

Второй – есть строгий прописанный порядок, жёсткий и длинный, годящийся для бумаг, но требующий оптимизации на деле. При начале оптимизации вариант сводится к первому случаю. При отказе от оптимизации есть риск, что внедрение не будет эффективным – длинные процессы на бумаге станут еще более длинными после их автоматизации. Конечно у второго варианта есть счастливые исключения, но при ближайшем рассмотрении может оказаться, что и так все неплохо работает.

## Таким образом, самым оптимальным мне представляется следующий вариант автоматизации:

- выбор одного, максимум двух людей, которым это больше всех надо. Понять суть затребованных ими бизнес-процессов или хранимых документов (минимальное количество) и автоматизировать их прохождение и централизованное хранение в первом приближении. Срок данного этапа – 1-2 месяца. Нужно выбрать очень важный и крупный процесс, охватывающий максимальное количество подразделений и имеющий высокую степень важности. Как пример – согласование договоров, контроль за исполнением распоряжений президента, согласование закупок.

- когда первый этап войдет в стадию улучшения и оптимизации, максимально быстрыми темпами охватывать все больше и больше бизнес-процессов и документов, пусть даже некоторые впоследствии окажутся ненужными в автоматизированном виде. Одни окажутся не нужными, другие получится удачно оптимизировать, третьи получат формализацию, которую ранее сделать было невозможно. Срок на один документ – 1, максимум 3 дня. Этот этап за счет своей скорости реакции отдела ИТ начинает провоцировать пользователей, получающих такую быструю отдачу, проявлять инициативу. Именно рождение этой инициативы в совокупности с каждодневным обращением к системе документооборота и является главным залогом успешного проекта. Для усиления этого эффекта можно начать сохранять в системе важную документацию, предлагая делать это всем без исключения отделам.

- писать как можно больше отчетов по деятельности в системе, чтобы все результаты автоматизации были видны. Именно они являются одним из главных результатов проекта – инструментом для оптимизации основной деятельности.

## Из своего опыта автоматизации.

### Последовательность внедрения в Инком-авто:

Этап 1.

- Распоряжения президента. Заказчик - Главный ключевой пользователь, помощник президента, охватили всех топ - менеджеров.

Этап 2.

- Заявки на отпуск

- Согласование договоров. Удалось очень эффективно оптимизировать процесс, за счет отчетов выявились все узкие места, за счет быстрой реакции на предложения пользователей по оптимизации удалось сильно сократить время согласования.

- Приказы. Начали затягивать в систему сотрудников, до этого момента не имевших в ней необходимости.

- Техническая инвентаризация. Самостоятельная первая крупная инициатива завхоза.

- Служебные записки

- Техническая документация

- Заявки на техобслуживание (создание новых рабочих мест, обеспечение доступа к сетевым ресурсам)

- Справочник сотрудников. Иногда оказывалось удобнее искать людей в системе документооборота, чем в справочнике Outlook.

### Последовательность внедрения в Бипак:

- Отдел продаж

  - договора. Ускорился механизм согласования, получилось упростить процесс, выявить узкие места. Не все люди знали, что параллельно делают одно и то же.

  - отгрузка товара без доверенности. Документы перестали теряться, ускорилась процедура. Т.к. компания платит за простой транспорта, получилось посчитать реальный экономический эффект.

  - отчеты о командировках к клиентам и потенциальным клиентам. Документы перестали теряться.

  - заявки на отгул или отпуск.

- Отдел ИТ

  - техническая документация.

  - заявки на тех.обслуживание и создание рабочих мест

- Общее:

  - Приказы и распоряжения.

  - Проектная документация. Включая ведение протоколов совещаний On-Line

  - Документация к информационной системе. Часть проектной документации, живет отдельной жизнью для всех пользоваелей.

  - Претензии клиентов. Позволило упростить взаимодействие подразделений.

  - Согласование зарплатных ведомостей

  - Описание бизнес-процессов. Первое время высшее руководство пользовалось как справочником. За счет этого часть бизнес процессов удалось оптимизировать.

  - Справочник сотрудников. Также как и в Инкоме, иногда оказывалось удобнее искать людей в системе документооборота, чем в справочнике Outlook.

## Критерии успешного выбора.

Критериев выбора системы довольно много. Некоторые из них – ЭЦП, архив документов, логии изменений и работы в системе уже стали стандартами де-факто подавляющего большинства систем подобного рода.

Критерии успеха вообще можно перечислять очень и очень долго.

Главное – выбрать что-то конкретное, желательно не много, и действовать.

Итак:

### Критериями успеха проекта автоматизации документооборота с моей точки зрения являются:

- Наличие средств оповещения, к которым люди изначально привыкли, например E-Mail.

- Первичная ориентация на 1-2 ключевых пользователей.

- Постепенное распространение сверху вниз

- Быстрая реакция на запросы по доработке

- Большое количество насыщенных полезной информацией отчетов. Как ни странно, простой отчет о времени последнего входа в систему пользователям позволяет двигать до этого стоявшие на месте горы.

### Критерии выбора системы автоматизации:

- Простота в установке и администрировании

- Наличие средств оповещения, к которым люди изначально привыкли, например E-Mail.

- Стандартный механизм хранения данных – упрощает загрузку и правку сотрудниками отдела ИТ изначальных неизбежных ошибок пользователей.

- Быстрое выполнение запросов пользователей на доработку

- Отчеты о работе в системе. Быстрый и гибкий механизм

- Простая настройка сложных процессов. Здесь имеется в виду, например, такие вещи, как: «Если сумма договора меньше 100 рублей, то согласовывает Нач. отдела, в противном случае Фин. Директор и Нач. отдела контролинга». Изначально это может показаться и не нужным, но исходя из условия необходимости быстрой реакции на ЛЮБЫЕ пожелания пользователей (даже если потом реализация этих пожеланий окажется благополучно не нужной).

## Выбранная система.

В качестве системы автоматизации документооборота мной была выбрана система PayDox (www.paydox.ru), как отвечающая всем описанным выше требованиям. В процессе внедрения система зарекомендовала себя как успешно оправдавшая возложенные на нее задачи. Под проект был взят программист, до этого ни разу неработавший с системой PayDox. Через 3 дня он начал активно выполнять поставляемые ему задачи. Еще через два месяца он был переключен на другие задачи.

Бизнес-аналитик начал программировать бизнес-процессы сам. Кстати сказать, он и сам не всегда помнит на каком языке он писал – в системе он выражал свои мысли на языке, максимально приближенном к своему пониманию сути вещей.

Считаю, что главное в автоматизации документооборота – начать и не останавливаться, и тогда все получится.

Это все, что я хотел рассказать по этой теме. Спасибо за внимание.